- 赣州市人民医院南院区污水处理安全围护及给水管项目

- 竞谈文件

- 一、招标内容及要求

1、为赣州市人民医院南院区污水处理安全围护及给水管项目。

2、承包方式为包工包料，包含人工费、材料费、机械费、税金等一切

用。

3、工期为15天。

- 4、具体工程量详附工程量清单。

- 5、本项目清单中所有已标明厚度的材料只允许正偏差，不允许负偏差。

- 6、本项目免费保修期两年（从项目验收合格之日起计算）。

- 7、施工单位承担本项目实施过程中的一切安全责任。

- 二、投标单位的资质要求

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供公司营业执照复印件）。

- 2、具有安全生产许可证。

- 3、企业资质证书（具备房屋建筑工程施工总承包企业三级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包企业三级及以上资质）。

- 三、资质审核

- 开标时请投标代表携带好身份证原件，评委现场对投标文件资质材料及身份证原件进行审核。

- 四、付款方式

- 本项目不付预付款，在验收合格且审计结算后十五日内一次性付至审计结算价的95%，剩余5%留作质保金，免费保修期满后无质量问题一次性付清质保金，不计付利息。

- 五、标书内容（加盖公章）

- 1、投标报价应包括与工程内容有关的所有费用（比如人工、工具、零配件费用、利润、税金等等）。

2、公司营业执照及有关资质证明材料等。如资质证书或合同等证明文件、企业法人经营执照、投标代表身份证复印件（若投标代表不是法人代表，则应附有法人授权书及身份证复印件）、税务登记证等。

3、详细的服务承诺（工程范围、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足院方基本要求。在基本要求之外能够提供的其他服务也一并列出。

4、投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字（或盖章）。投标书一式两份，必须胶装成册,不接受散页、活页或未胶装成册的投标文件,并装袋密封，封口应加盖投标单位印章，否则作废标处理。

- 六、评标办法

最高控制价为88600元，高于最高控制价（含88600元）为无效标，低于最高控制价者为有效标，响应投标单位可以提交二次报价，二次报价不得高于一次报价，且报价最低者为第一中标候选人。

- 七、其他说明

- 1、第一中标候选人在接招标办中标通知后到总务科签订合同。

- 2、参加上述项目投标单位必须缴交投标保证金1500元，由投标单位的基本账户全额转入医院的指定帐户（单位名称:赣州市人民医院；账号:151 0220 1090 2647 3030；开户银行:工商银行赣州市虔城支行），并于开标的前一天下午4点（北京时间）前到账，否则响应无效。开标时递交缴纳投标保证金银行回单复印件或打印的电子回单。决标后，如中标则转为履约保证金，履约保证金为中标价的10%，工程验收合格后15日内予以无息退还。若未中标,在中标通知书发出后5个工作日内无息退还投标保证金。

- 3、中标单位中标后不得转标，否则，取消中标资格。

- 4、项目结算以审计为准。

- 5、开标时间：2017年12月19日下午3：00

- 6、开标地点：赣州市人民医院南院行政楼2楼4号会议室

赣州市人民医院

2017年11月21日